Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Andy Apolo Aravena Auquilen |
| --- | --- |
| Rut | 21.491.809-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Clancy's Rewards: aplicación móvil de fidelización de clientes para Clancy's Cork |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Análisis y evaluación de soluciones informáticas. Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 3. Diseñar la arquitectura de sistemas que soporten los procesos de negocio de la organización. 4. Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla con los estándares de seguridad exigidos por la industria. 5. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 6. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Clancy's es un pub y restaurante ubicado en el centro de Cork, Irlanda, que recibe a diario a clientes locales y turistas. El local no cuenta con una herramienta digital para fidelizar a sus clientes. La alternativa más común en el rubro, la tarjeta de sellos de papel, se pierde, se puede falsificar y no deja ningún registro, por lo que el negocio no sabe quién vuelve, cada cuánto lo hace ni qué beneficios le funcionan. Escogí este tema porque trabajo actualmente en Clancy's y conozco el funcionamiento del local desde adentro. El problema afecta a dos grupos: a los clientes frecuentes, que no reciben ningún reconocimiento por volver, y a la administración, que decide sus promociones sin datos. El tema es relevante para la informática porque los programas de fidelización digital son una necesidad real en el rubro gastronómico y en el retail, y exigen integrar desarrollo móvil, backend, bases de datos, seguridad y cumplimiento normativo, en este caso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). El aporte es real: una app que el local puede usar para registrar visitas, entregar recompensas y comunicar eventos, y que le deja datos para tomar decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar y publicar en Google Play una aplicación móvil que reemplace la tarjeta de sellos por un sistema digital de visitas y recompensas validado con código QR. La app funciona con tres roles. El cliente se registra con su correo o con Google, ve su tarjeta de socio con el avance hacia la próxima recompensa, revisa el menú y los eventos, y muestra un código QR que dura 3 minutos y sirve una sola vez. El personal escanea ese código con la cámara del teléfono para sumar la visita o entregar un premio. El administrador gestiona el menú, las recompensas, las promociones, los clientes y el personal desde un panel con indicadores. La solución usa una arquitectura cliente-servidor: una app en React Native con Expo, una API REST en Python con FastAPI y una base de datos MongoDB. Entre agosto y octubre desarrollé un prototipo funcional y lo ajusté a la realidad del local: dejé fuera los pagos y las reservas porque el local no los necesita, separé los roles de personal y administrador, agregué el canje en dos pasos y cargué el menú real. Hoy tiene operativo el flujo principal (registro, QR, escaneo, suma de visitas y canje), aunque corre solo en mi computador. El trabajo del semestre consiste en llevarlo a producción: corregir vulnerabilidades, desplegarlo en la nube, cumplir el RGPD, certificarlo con pruebas y publicarlo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las competencias centrales del perfil de egreso. Para desarrollar la solución de forma sistematizada aplico Scrum, con backlog, historias de usuario y sprints. El modelo de datos en MongoDB, con doce colecciones e índices únicos y de expiración, debe soportar los requerimientos del negocio y poder crecer, por ejemplo, a otros locales. El diseño de la arquitectura es necesario porque una misma app atiende a tres roles con permisos distintos, controlados desde el servidor. La competencia de seguridad es clave porque la app maneja datos personales de clientes europeos y el prototipo tiene vulnerabilidades identificadas que deben resolverse antes de publicar. Las pruebas de certificación permiten asegurar que el sistema funciona antes de entregarlo, y la gestión del proyecto permite priorizar el trabajo y tomar decisiones de alcance, como dejar el soporte para varios locales como trabajo futuro. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están en el desarrollo de software y en el análisis de datos. Me interesa construir productos completos, desde la base de datos hasta la pantalla que ve el usuario, y que esos productos entreguen información útil a quien los usa. Este proyecto reúne ambas cosas: desarrollo una app móvil con su backend, y la app registra visitas y canjes que el local puede analizar. Además, lo hago en Irlanda, en inglés y para un negocio real, que es el tipo de contexto en el que quiero trabajar. Me va a dejar una aplicación publicada para mostrar en mi portafolio, experiencia en despliegue y publicación, y conocimiento práctico de la normativa europea de datos. También tengo la intención de ofrecer la app formalmente al local, por lo que me sirve como primera experiencia como desarrollador independiente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre: el semestre 2026-2 va del 10 de agosto al 22 de diciembre, con exámenes desde el 7 de diciembre. El prototipo ya se desarrolló entre agosto y octubre. El trabajo pendiente se organiza desde el 19 de octubre en un Sprint 0 de una semana, tres sprints de dos semanas y una semana de cierre, terminando el 11 de diciembre. Horas asignadas: la asignatura tiene 20 créditos. Cada sprint tiene una carga de 13 puntos de historia, pensada para una persona que trabaja y estudia en paralelo. Materiales: computador con Windows 11, Node, Python, MongoDB y Visual Studio Code; un teléfono Android para pruebas; proyecto de Google Cloud con OAuth configurado. Lo que falta conseguir es de bajo costo: Google Play Console (25 USD, pago único), hosting de la API con plan gratuito o de hasta 7 USD al mes, MongoDB Atlas gratuito y un dominio (10 a 15 USD al año). El total estimado está entre 35 y 55 USD. Factores que facilitan: trabajo en el local, lo que me da acceso al personal y a la administración para validar requerimientos y hacer pruebas de usuario. El prototipo ya tiene el flujo principal funcionando y el menú real del local cargado (43 platos). Factores que dificultan y cómo los resuelvo: Google Play exige a las cuentas nuevas una prueba cerrada de 14 días con al menos 12 testers antes de publicar, por eso la app se sube a prueba cerrada al terminar el Sprint 2, usando como testers al personal del local y conocidos. Estoy en Irlanda y la diferencia horaria complica las reuniones, así que coordinaré reuniones online y enviaré un avance escrito al cierre de cada sprint. Usar la marca del local requiere autorización, que pediré por escrito en el Sprint 0. La App Store exige 99 USD al año y un Mac, por lo que queda fuera de alcance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y publicar una aplicación móvil de fidelización de clientes para Clancy's Cork que permita registrar visitas y canjear recompensas mediante códigos QR validados por el personal, entregando al local información sobre la frecuencia de sus clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar el proceso de atención del local para definir los requerimientos de los roles cliente, personal y administrador. 2. Diseñar la arquitectura cliente-servidor y el modelo de datos que soporten visitas, recompensas, canjes, promociones y control de acceso por rol. 3. Construir las funcionalidades pendientes mediante sprints de dos semanas con metodología Scrum. 4. Corregir las vulnerabilidades de seguridad identificadas e incorporar los requisitos de privacidad del RGPD. 5. Certificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias, de integración, de extremo a extremo y de usuario. 6. Desplegar la API y la base de datos en la nube y publicar la aplicación en Google Play, partiendo por una prueba cerrada con usuarios reales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Uso Scrum, una metodología ágil que entrega avances funcionales cada dos semanas y permite ajustar prioridades según lo que se va aprendiendo. Es adecuada porque el proyecto ya tiene un prototipo y el trabajo restante se divide en entregas pequeñas y verificables. El backlog se prioriza con una regla simple: primero lo que impide publicar (seguridad y despliegue), después lo que afecta al usuario y al final lo estético. Etapa 1, análisis y definición (12 al 23 de octubre): análisis del caso, mapa de actores, visión del producto, 21 historias de usuario en seis épicas con criterios de aceptación, y product backlog estimado en puntos. Sprint 0, configuración (19 oct – 23 oct): repositorio Git con ramas y primer commit del prototipo; variables de entorno fuera del código y rotación de claves; backlog priorizado en GitHub (issues y milestones); formato de bitácora para registrar cada sprint; solicitud de autorización escrita del local para usar su marca. Sprint 1, seguro y confiable (26 oct – 6 nov, 13 puntos): eliminar el endpoint que expone el código fuente; restringir CORS a los orígenes reales; limitar intentos en login y en el escaneo de QR; HU-14: confirmar antes de borrar, con opción de deshacer; HU-15: mensajes de error visibles y opción de reintentar; botones del panel admin a 44 px mínimo; revisión de seguridad del sprint (checklist OWASP Mobile). Sprint 2, en la nube (9 nov – 20 nov, 13 puntos): API desplegada en un host con región europea y HTTPS; base de datos en MongoDB Atlas (UE) con respaldo diario; imágenes en almacenamiento de objetos; HU-02: login con Google funcionando de punta a punta; build de producción con EAS y subida a prueba cerrada de Google Play. Sprint 3, privacidad y control (23 nov – 4 dic, 13 puntos): HU-19: política de privacidad, consentimiento, exportar y borrar cuenta; HU-17: registro de qué empleado valida cada visita y reporte; HU-08: tiempo mínimo entre dos visitas del mismo cliente; HU-04: recuperación de contraseña por correo; suite de pruebas automatizadas actualizada (pytest y Jest). Cierre (7 al 11 de diciembre): prueba de usuario con personal del local cronometrando las tareas principales, corrección de lo encontrado, paso a producción en Google Play, informe final y manual de uso. La presentación final se realiza en el periodo de exámenes. Cada sprint incluye planificación, tablero de tareas, burndown chart, revisión con una demo en un teléfono físico y retrospectiva, todo registrado en la bitácora. Una tarea se considera terminada cuando está en el repositorio, probada en un teléfono y documentada. Fuera de alcance: soporte para varios locales, publicación en App Store, rediseño completo del panel de administración y alertas automáticas de fraude. Quedan documentados como trabajo futuro. Roles: el proyecto es individual, por lo que asumo los roles de Product Owner, Scrum Master y desarrollador. La administración del local participa como referente del negocio para validar requerimientos y avances.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición del proyecto | Este documento con fundamentación, objetivos, metodología, plan de trabajo y Carta Gantt. Entrega: semana del 19 de octubre. | Establece el alcance y la planificación con la que se evalúa el avance. |
| Avance | Backlog e historias de usuario | Épicas e historias con criterios de aceptación, estimadas en puntos, en GitHub (issues y milestones). | Muestra el levantamiento de requerimientos y la gestión del alcance. |
| Avance | Diagramas de arquitectura y modelo de datos | Diagrama cliente-servidor y diagrama de las 12 colecciones con sus relaciones e índices. | Evidencia las competencias de arquitectura y modelado de datos. |
| Avance | Repositorio Git y bitácora de sprints | Historial de commits y registro de planificación, burndown, revisión y retrospectiva de cada sprint. | Permite ver el proceso de trabajo y no solo el resultado. |
| Avance | Video del flujo QR y app en prueba cerrada | Video de un minuto con dos teléfonos (visita y canje) y app disponible en la prueba cerrada de Google Play. Entrega: 20 de noviembre. | Demuestra el núcleo del sistema funcionando fuera del ambiente de desarrollo. |
| Final | Informe de pruebas de certificación | Resultados de las pruebas automatizadas y de la prueba de usuario con personal del local. | Evidencia la competencia de certificación de productos y procesos. |
| Final | Informe de seguridad y privacidad | Vulnerabilidades corregidas, política de privacidad y funciones de consentimiento, exportación y eliminación de datos. | Evidencia la resolución de vulnerabilidades y el cumplimiento del RGPD. |
| Final | App publicada y API desplegada | App en producción en Google Play y API en la nube con HTTPS y respaldo diario. Entrega: 11 de diciembre. | Demuestra que se cumplió el objetivo general. |
| Final | Informe final y presentación | Resultados contrastados con los objetivos, manual de uso para el local y trabajo futuro. | Cierra el proyecto y permite evaluar el logro de los objetivos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y definición | Analizar el caso, definir visión, actores, historias de usuario y backlog priorizado. | GitHub, Word | 2 semanas (12 – 23 oct) | Andy Aravena | Facilita el acceso al local. Dificulta el atraso inicial. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 0: configuración | Repositorio Git, claves fuera del código, tablero, bitácora y solicitud de autorización de marca. | Git, GitHub, VS Code | 1 semana (19 oct – 23 oct) | Andy Aravena | Hoy el prototipo no tiene control de versiones. |
| Resolver vulnerabilidades de seguridad | Sprint 1: seguro y confiable | Cerrar el endpoint expuesto, restringir CORS, limitar intentos, confirmaciones y mensajes de error. | FastAPI, React Native, Expo | 2 semanas (26 oct – 6 nov) | Andy Aravena | Las vulnerabilidades ya están identificadas. |
| Diseñar la arquitectura de sistemas | Sprint 2: en la nube | Desplegar API y MongoDB Atlas con HTTPS en región europea, imágenes en la nube, login con Google y build en prueba cerrada. | Render o Railway, MongoDB Atlas, Cloudflare R2, EAS, Google Play Console | 2 semanas (9 nov – 20 nov) | Andy Aravena | La prueba cerrada debe partir a tiempo para cumplir los 14 días. |
| Construir modelos de datos | Sprint 3: privacidad y control | Privacidad y consentimiento, exportar y borrar cuenta, registro de validaciones por empleado, recuperación de contraseña. | MongoDB, FastAPI, Expo | 2 semanas (23 nov – 4 dic) | Andy Aravena | Requiere ajustar el modelo sin perder datos existentes. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas automatizadas | Actualizar la suite de pytest y agregar pruebas de frontend con Jest y de extremo a extremo con Maestro. | pytest, Jest, Maestro | Dentro del Sprint 3 (23 nov – 4 dic) | Andy Aravena | La suite actual está desactualizada y no corre. |
| Realizar pruebas de certificación | Prueba de usuario y correcciones | Prueba cronometrada con personal del local, corrección de hallazgos y paso a producción. | Teléfonos Android, guion de tareas | 1 semana (7 dic – 11 dic) | Andy Aravena | Facilita contar con usuarios reales en el local. |
| Gestionar proyectos informáticos | Cierre | Informe final, manual de uso y presentación final. | Word, PowerPoint, video de la app | 1 semana (7 dic – 11 dic) + exámenes | Andy Aravena | Coordinar la presentación online por la diferencia horaria. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Desarrollo del prototipo funcional (flujo QR, roles, menú, panel admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoría de usabilidad del panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del caso, historias de usuario y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: Git, tablero, bitácora y variables de entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega y presentación Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: seguridad y manejo de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: despliegue en la nube, login con Google y build |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba cerrada en Google Play (14 días, mínimo 12 testers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: privacidad (RGPD), control de validaciones y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de usuario con personal del local y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso a producción en Google Play |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final y manual de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semanas según el calendario académico 2026-2 (S1 = 10 de agosto, S18 = 7 de diciembre). En gris el trabajo ya realizado, en naranjo lo planificado y en azul los hitos de entrega. La definición formal del proyecto se realizó en las semanas 10 y 11 con autorización del docente, en paralelo al prototipo. La presentación final se realiza en el periodo de exámenes (14 al 22 de diciembre). La Carta Gantt detallada se adjunta aparte, elaborada en Online Gantt.

Anexo. Resumen, abstract, conclusiones y reflexión

Resumen

Clancy's Rewards es una aplicación móvil de fidelización para Clancy's, un pub y restaurante del centro de Cork, Irlanda. Reemplaza la tarjeta de sellos de papel por visitas validadas con un código QR de un solo uso que escanea el personal, y le entrega al local información sobre la frecuencia de sus clientes. Este documento define el proyecto: su fundamentación, los objetivos, la metodología Scrum en sprints de dos semanas, las evidencias y el plan de trabajo para llevar el prototipo actual a producción y publicarlo en Google Play.

Abstract

Clancy's Rewards is a mobile loyalty app for Clancy's, a pub and restaurant in Cork city centre, Ireland. It replaces the paper stamp card with visits validated through a single-use QR code that staff scan, and it gives the business information about how often its customers come back. This document defines the project: its rationale, objectives, a Scrum methodology with two-week sprints, the evidence to be delivered and the work plan to take the current prototype to production and release it on Google Play.

Individual conclusions

The project is feasible within the semester because the prototype already covers the main flow: sign-up, QR code, scanning, visits and rewards. The remaining work is not about adding many new features, but about making the app safe, deploying it, complying with the GDPR and releasing it. The biggest risks are the Google Play closed test, which takes at least 14 days, and the time I have available while I work and study.

Reflection

Defining this project helped me see the difference between a prototype that works on my computer and a product that a real business can use. I chose a real problem from the place where I work, which makes the project more meaningful for me and easier to validate with real users. It also showed me which skills I need to improve, mainly security and testing, and it gives me a clear goal for the rest of the semester.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.